АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
   КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                2019 г.                                                            №

село Красное

«Об утверждении  муниципальной программы

Красносельского сельского поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды

в Красносельском сельском поселении

на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от 20 июня 2014 года № 104 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Красносельского сельского поселения Кущевского района», приложениями №14, №15 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с уточнением мероприятий по благоустройству общественных территорий, постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу Красносельского сельского поселения Кущевского района  «Формирование комфортной городской среды  в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу администрации Красносельского сельского поселения (Яковлева) осуществлять финансирование данной Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Красносельского сельского     поселения Кущевского района на эти цели.

3. Постановление администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от 21 января 2018 года № 12 «Об утверждении  муниципальной подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» муниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»

признать утратившим силу.

4. Постановление администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от 22 января 2018 года № 13 «О дополнении муниципальной программы «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»

признать утратившим силу.

5. Главному специалисту администрации Красносельского сельского поселения (Шимон) разместить настоящее постановление на сайте Красносельского сельского поселения Кущевского района.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                         Н.И.Николаенко

Проект подготовлен и внесен:

Главный специалист администрации                                                       Г.В.Ткач

Проект согласован:

Главный специалист администрации                                                  Г.А.Шимон

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от №

Муниципальная программа

Красносельского сельского поселения Кущевского района

«Формирование комфортной  городской среды в

Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды

в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной Программы |  | администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района |  |
| Координаторы и участники подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |  |
| Подпрограммы муниципальной Программы |  | не предусмотрены |  |
| Ведомственные целевые программы Цели программы |  | не предусмотрены Повышение уровня благоустройства территории Красносельского сельского поселения Кущевского района, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |
| Задачи муниципальной программы |  | -обеспечение формирования единого облика Красносельского сельского поселения Кущевского района -обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Красносельского сельского поселения Кущевского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Красносельского сельского поселения Кущевского района |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | доля площади благоустроенных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, по отношению к общей протяжённости территорий общего пользования доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых общественных территорий |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Исполнитель программы Контроль за исполнением программы |  | 2019-2024 годы Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации программы |  | общий объем бюджетных ассигнований составляет 820,0 тыс.рублей, из них: на 2019 год – 10,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета; на 2020 год- 350,0 тыс. рублей из средств местного бюджета; на 2021 год-210,0 тыс. рублей из средств местного бюджета; на 2022 год- 250,0 тыс. рублей из средств местного бюджета; на 2023 год - 0,0 тыс.рублей; на 2024 год - 0,0 тыс.рублей. - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; -улучшение эстетического состояния общественных территорий; -увеличение количества благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий. |

- Характеристика текущего состояния и основные

проблемы благоустройства территории Красносельского

сельского поселения Кущевского района

Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства поселения.

Благоустройство Красносельского сельского поселения на сегодняшний день частично не отвечает нормативным требованиям. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству  не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для отдыха граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия для отдыха всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные общественные места, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Красносельского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы», которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек, урн для мусора

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

2) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование малых архитектурных форм

- оборудование мест отдыха граждан;

- озеленение дворовых территорий;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования современной городской среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Красносельского сельского поселения Кущевского района, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящий в состав минимального перечня по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Красносельского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом подачи заявлений заинтересованных в благоустройстве территорий лиц, о включении дворовой территории в программу Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы».

Включение дворовой территории в подпрограмму  без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением № 6  к программе.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незаверенного строительства) и земельных участков для включения в соответствующий адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незаверенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц не выявлены в Приложении № 3 к программе.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Красносельского сельского поселения Кущевского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для  проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  городских и сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Разработка, обсуждение, согласование и утверждение дизайн –проекта территориий общего пользования Красносельского сельского поселения осуществляется в соответствии с Приложением № 5 к программе.

Для поддержания общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности муниципальная программой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ:

- ремонт пешеходных дорожек;

- обеспечение освещения общественной территорий;

- установка скамеек, урн для мусора

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству общественной территории возможно финансовое (денежное) участие собственников соседних зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству. Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и (или) в не денежной форме - трудовое участие. В частности, это может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, охрана объектов), которое измеряется в человеко-часах,

- предоставление строительных материалов, техники,

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость ремонта пешеходных дорожек | м² | 6259,00 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 3568,00 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 1672,00 |
| 4 | Стоимость установки светильника (с опорой) | 1 шт. | 10210.00 |

- дополнительного перечня работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с таблицей № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м² | 6259,00 |
| 2 | Стоимость установки пешеходного ограждения | 1 секция | 199,74 |
|  | Стоимость установки оборудования спортивных площадок: |  |  |
| 3 | Шероховатое пористое покрытие для спортивных и игровых площадок GUMBIT PU | кг. | 1476,00 |
| 4 | Урна для мусора ГЛОРИЯ | шт. | 1672,61 |
| 5 | Скамейка Барокко | шт. | 3568,24 |
| 6 | Велопарковка на 5 мест | шт. | 2676,18 |
| 7 | Лавочка Atrix15 | шт. | 4319,13 |
| 8 | Брусья квадрат Atrix 27 | шт. | 11329,17 |
| 9 | Тройной каскад турников для отжимания Atrix 1 | шт. | 6920,16 |
| 10 | Брусья двойные для отжиманий | шт. | 9032,11 |
| 11 | Шведская стенка Atrix 6 | шт. | 6333,63 |
| 12 | Турник классический Atrix 7 | шт. | 3624,00 |
| 13 | Рукоход классический двухуровневый и 6 турников Atrix 6 | шт. | 22078,50 |
| 14 | Тройной рукоход Atrix 23 | шт. | 26449,60 |
| 15 | THE BEST Atrix 22 | шт. | 27876,90 |
| 16 | Турник с кольцами Atrix25 | шт. | 4460,30 |
| 17 | Турник с канатом | шт. | 4460,30 |
| 18 | Лавка с упорами Воркаут Atrix11 | шт. | 3278,32 |
| 19 | Шлагбаум автоматический CAME GARD 6500дюралайт | шт. | 18651,32 |

Визуализированный  перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству общественной территорий приводится в соответствии с Приложением № 7  к программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Краснодарского края формирования современной городской среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке общественной территории.

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха жителей и гостей.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории станицы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности  населения.

- Цель, задачи и целевые показатели достижения цели

и решения задач, сроки и этапы реализации Программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целями Программы является комплексное решение проблемы развития Красносельского сельского поселения, повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий расположенных на территории Красносельского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий поселения;

организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства территории  индивидуальной жилой застройки;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Красносельского сельского поселения.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении, будет стимулировать жителей села к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха жителей и гостей на общественных территориях, способствовать повышению имиджа поселения и повысит качество жизни населения.

Перечень целевых показателей приведен в Приложении № 8 к программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2019-2024 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень мероприятий Программы каждого последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путём внесения в неё соответствующих изменений.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории Красносельского сельского поселения (дворовые территории, площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), путём выполнения следующих мероприятий:

- адресный перечень дворовых территорий Красносельского сельского поселения отражен в Приложении № 1 к программе;

- перечень общественных территорий Красносельского сельского поселения в Приложении № 2 к программе;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года в Приложении № 3 к программе;

- организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства территории  индивидуальной жилой застройки  в Приложение № 4 к программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в таблице № 3.

Таблица №3

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | Целевые показатели. Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  |  | Повышение качества и комфорта городской среды |
| 1.1 | Задача |  |  | Обеспечение формирования единого облика |
| 1.1.1 | Прохождение экспертизы проектно-сметной документации на благоустройство общественной территорий «Благоустройство парка» село Красное пер.Советов,51 | всего | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | количество изготовленных проектов – 1 единица, количество изготовленных смет – 1 единица. | администрация Красносельского сельского поселения, |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  |  | Обеспечения создания, содержания и развития объектов благоустройства |
| 1.2.1 | Благоустройство общественной территории парка в селе Красное пер.Советов,51 | всего | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  | количество благоустроенных территорий – 1 ед., 2020 год -1 ед. | администрация Красносельского сельского поселения, |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача |  |  | Обеспечение формирования единого облика |
| 1.3.1 | Разработка дизайн-проектов, проектно-сметной документации на благоустройство общественной территорий «Парк» с.Красное пер.Советов,9 | всего | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  |  | количество изготовленных проектов – 1 единица, количество изготовленных смет – 1 единица | администрация Красносельского сельского поселения, |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 210,0 |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Задача |  |  | Обеспечения создания, содержания и развития объектов благоустройства |  |
| 1.4.1 | Благоустройство общественной территории парка в селе Красное пер.Советов,9 | всего | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | количество благоустроенных территорий – 1 ед., 2022 год -1 ед. | администрация Красносельского сельского поселения, |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 820,0 | 10,0 | 350,0 | 210,0 | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 820,0 | 10,0 | 350,0 | 210,0 | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2019-2024 годы составляет 820,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

на 2019 год – 10,0 тыс. рублей

местный бюджет – 10,0 тыс. рублей

на 2020 год – 350,0 тыс. рублей:

местный бюджет – 350,0 тыс.рублей;

краевой бюджет –  0 тыс.рублей

на 2021 год – 210,0 тыс. рублей:

местный бюджет – 210,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 250,0 тыс. рублей:

местный бюджет – 250,0 тыс. рублей.

на 2023 год:

местный бюджет – 0 тыс. рублей.

на 2024 год:

местный бюджет – 0 тыс. рублей.

Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам приведена в таблице № 4.

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Кущевского района Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы |
| всего | 820,0 | 10,0 | 350,0 | 210,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  | - |  |
| бюджет поселения | 820,0 | 10,0 | 350,0 | 210,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», приказом министерства финансов Краснодарского края от 22 ноября 2017 года № 412 «Об утверждении уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годов, постановлением Правительства российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, постановлением главы администрации (губернатора0 Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Красносельского сельского поселения Кущевского района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы не формируются.

6. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках реализации данной муниципальной программы с другими программами

На данный момент при реализации муниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы» синхронизация мероприятий по благоустройству с другими мероприятиями отсутствует.

По итогам заключения соглашений будет проведена проработка вопросов синхронизации работ по строительству и ремонту инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории с работами по благоустройству в рамках муниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы».

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с утвержденным постановлением администрации Красносельского сельского поселения Кущевского района от 20 июня 2014 года № 104 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Красносельского сельского поселения Кущевского района».

8. Механизм реализации Программы

Координатор мероприятий Программы (Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района) в процессе её реализации:

выполняет мероприятия Программы в объёме бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета Красносельского сельского поселения Кущевского района о местном бюджете (бюджете Красносельского сельского поселения) на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет подготовку предложений координатору Программы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;

осуществляет подготовку предложений координатору Программы по внесению изменений в Программу;

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Программы.

Координатор Программы (администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района):

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.

Координаторы Программы:

обеспечивает реализацию Программы;

организует работу по достижению целевых показателей Программы;

готовит отчёты о реализации Программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением Совета Красносельского сельского поселения Кущевского района о местном бюджете (бюджете Красносельского сельского поселения Кущевского района) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

несёт ответственность за достижение целевых показателей Программы.

Глава  Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                    Н.И.Николаенко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий

Красносельского сельского поселения Кущевского района,

подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2019 |
| 2 |  | 2020 |
| 3 |  | 2021 |
| 4 |  | 2022 |
| 5 |  | 2023 |
| 6 |  | 2024 |

В настоящее время заявок на включение дворовой территории в программу не поступало. В случае поступления заявок адресный  перечень дворовых территорий будет откорректирован.

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                     Н.И.Николаенко

Приложение № 2

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

Перечень общественных территорий

Красносельского сельского поселения Кущевского района,

подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес общественной территории | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория: «Парк» с.Красное пер.Советов,51 | 2020 |
| 2 | Общественная территория: «Парк» с.Красное пер.Советов,9 | 2022 |

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                     Н.И.Николаенко

Приложение № 3

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков* | Кадастровый номер земельного участка или объекта | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

*в настоящее время объект недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Красносельского сельского поселения Кущевского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный  перечень будет откорректирован.

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                    Н.И.Николаенко

Приложение № 4

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Красносельского сельского поселения | 01.01.2019 г.- 01.03.2019г. | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                    Н.И.Николаенко

Приложение № 5

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн -проекта благоустройства территории общего пользования

Красносельского сельского поселения Кущевского района

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн -проекта благоустройства территории общего пользования Красносельского сельского поселения  Кущевского района, их утверждение в рамках реализации муниципальной Программы Красносельского сельского поселения Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении  на 2019-2024 годы» (далее –Порядок).

1.2. Под дизайн–проектом понимается графический и текстовый материал, включающий  в себя визуализированное изображение территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией  существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению  (далее – дизайн –проект).

Содержание дизайн –проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

- Разработка дизайн –проекта

  - Разработка дизайн –проекта в отношении территорий общего пользования, расположенных на территории Красносельского сельского поселения Кущевского района, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

  - Разработка дизайн –проекта территории общего пользования Красносельского сельского поселения Кущевского района осуществляется заинтересованными лицами или администрацией Красносельского сельского поселения Кущевского района (далее – администрация).

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн –проекта

  - Обсуждение, согласование и утверждение дизайн –проекта благоустройства территории общего пользования осуществляется с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

  - Дизайн -проект  благоустройства территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Красносельского сельского поселения.

  - Дизайн –проект благоустройства территории общего пользования подлежит размещению на официальном сайте администрации для всеобщего ознакомления.

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                   Н.И.Николаенко

Приложение № 6

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Скамья без спинки:

| Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм. |
| --- | --- |

Скамья со спинкой:

| Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм. |
| --- | --- |

|  | Урна металлическая «Деревянный декор»: Характеристики: Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л |
| --- | --- |
|  | Урна для мусора: Характеристики: Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л |

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                    Н.И.Николаенко

Приложение № 7

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству общественной территорий

| Виды работ: 1. обеспечение освещения общественных территорий |
| --- |
|  | Фонарь уличный Высота – 3900 мм |
| 2.установка скамеек, урн для мусора. |
|  | Скамья Характеристики: длина скамейки – Ширина –80 см Высота -86 см |
|  | Кресло без подлокотников Характеристики: длина кресла – Ширина – 72см Высота -84 см |
|  | Урна для мусора Характеристики: Ширина – 484мм Объем - 40 л Высота – 983 мм |
|  | Урна для мусора Характеристики: Ширина – 430мм Объем - 30 л Высота – 720 мм |

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                     Н.И.Николаенко

Приложение № 8

к муниципальной программе

Красносельского сельского

поселения Кущевского района

«Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

Целевые показатели муниципальной программы Красносельского сельского поселения  Кущевского района «Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении на 2019-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Кущевского района Формирование комфортной городской среды в Красносельском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы |
| 1.1. | Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Глава Красносельского сельского

поселения Кущевского района                                                    Н.И.Николаенко